# 合同管理系统测试合同模板

（示例数据，可用于创建、审批、变更、归档和检索测试）

| 合同编号 | HT-TEST-2026-0001 | 合同状态 | 草稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同类型 | 软件服务合同 | 测试版本 | V1.0 |
| 签订日期 | 2026年09月10日 | 币种 | 人民币（CNY） |

# 一 合同主体

| 甲方（采购方） | 华东示例科技有限公司 统一社会信用代码：91310000TEST00001 地址：上海市浦东新区示例路100号 联系人：张三 电话：021-60000001 邮箱：buyer@example.com |
| --- | --- |
| 乙方（服务方） | 北辰数字服务有限公司 统一社会信用代码：91310000TEST00002 地址：北京市海淀区示例街20号 联系人：李四 电话：010-60000002 邮箱：seller@example.com |
| 项目名称 | 合同管理系统测试与实施服务 |
| 项目负责人 | 甲方：张三；乙方：李四 |

# 二 服务内容与交付

乙方为甲方提供合同管理系统测试与实施服务，包括需求确认、测试环境配置、功能测试、缺陷跟踪、用户培训和上线支持。具体交付物如下：

| 序号 | 交付物 | 计划日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试方案与用例 | 2026-09-20 | 覆盖核心业务流程，评审通过 |
| 2 | 测试报告与缺陷清单 | 2026-10-10 | 缺陷分级明确，结论可追溯 |
| 3 | 培训材料与操作手册 | 2026-10-20 | 完成管理员及业务用户培训 |

# 三 合同金额与付款

合同含税总价为人民币壹拾捌万元整（¥180,000.00），税率为6%。除双方书面确认的变更外，乙方不得另行收取费用。

| 期次 | 付款条件 | 比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效后10个工作日内 | 30% | 54,000.00 |
| 2 | 阶段交付物验收通过后 | 40% | 72,000.00 |
| 3 | 最终验收通过后 | 30% | 54,000.00 |

# 四 履行期限与验收

服务期限自2026年09月10日起至2026年11月30日止。甲方应在收到交付物后5个工作日内完成验收并书面反馈；逾期未反馈且未提出具体异议的，视为该交付物验收通过。

# 五 变更与违约责任

任何需求、范围、价格或期限变更须由双方授权代表签署书面变更单后生效。乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的0.05%向甲方支付违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付款项的0.03%向乙方支付违约金。违约金累计不超过合同总价的10%。

# 六 保密与知识产权

双方对履行本合同知悉的商业秘密、技术资料和未公开信息承担保密义务。乙方为本项目定制形成的测试报告、用例和培训材料，在甲方付清对应款项后，其使用权归甲方所有；乙方既有工具、通用方法和底层技术的权利归乙方所有。

# 七 争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的争议，双方应先友好协商；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

# 八 附件与签署

附件一：需求确认单；附件二：项目计划；附件三：验收记录单。附件与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 测试字段：甲方签署状态 □未签署 □已签署 | 测试字段：乙方签署状态 □未签署 □已签署 |